**МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ**

**РАДОВА- РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ-ЗАМЕНИ ПОСТОЈЕЋИХ НАДСТРЕШНИЦА ЗА ОДМОР НА АКВА ПАРКУ ДОЉЕВАЦ И ПОСТАВЉАЊЕ БАЛДАХИНА**

***Између:***

*Наручиоца :* **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ**

*са седиштем у Дољевцу, ул. Омладниска бр. 6, 18410 Дољевац*

 *ПИБ:* **109286590,**  *Матични број:*  **17879324**

*Број рачуна:* **840-1159664-41**

*Телефон:018/4-151-456, Факс:018/4-810-055*

*коју заступа директорка Тања Вученовић,*

*(у даљем тексту: Наручилац радова)*

*И*

*и*

*................................................................................................*

*са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................*

*Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,*

*Телефон:............................Телефакс:*

*кога заступа...................................................................*

*(у даљем тексту:извођач радова),*

*Основ уговора:*

*ЈН Број: 12/2025-02*

*Број и датум одлуке о додели уговора:* */2025-02 оd \_\_\_\_\_2025.године*

*Понуда број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_/2025*

**Члан 1.**

 Предмет овог уговора је набавка радова- Радови на текућем одржавању- замена постјећих надстрешница за одмор на Аква парку Дољевац и постављање балдахина по спроведеном поступку набавке радова, Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Извођач радова на основу позива за подношење понуда број: \_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_.2025. године спровео поступак набавке радова – Радови на текућем одржавању- замена постојећих надстрешница за одмор на Аква парку Дољевац и постављање балдахина - да је Извођач радова доставио понуду дана\_\_\_\_\_\_2025. године у часова, која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора.

- да је Наручилац радова на основу Одлуке о додели уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_2025. године у поступку ЈН број 12/2025-02 изабрао Извођача радова набавку радова.

**Члан 2.**

 Укупна цена за извршене радове наведена је у техничкој спецификацији утврђена је у понуди Извођача радова из члана 1. овог уговора и за оквирне количине из Обрасца понуде, укупно износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **динара без ПДВ-а**, односно највише до износа процењене вредности – 5.873.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

 Уговорена јединична цена је фиксна и не може се мењати током целог периода трајања уговора.

**Члан 3.**

 Наручилац радова се обавезује да цену извршених радова утврђену у члану 2. овог уговора плати у року од 45 дана од дана издавања исправног рачуна у целости на рачун Извођача радова :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Банке.*

 **Члан 4.**

**Извођач** је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа. Извођач се такође не ослобађа извођења поједених радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу пројекта.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребни материјал мора бити првокласног квалитета.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујучи и смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније и остало. Трошкови одвоза материјала на депонију спадају на терет извођача радова

 **Рок за завршетак радова**

**Члан 5.**

Извођач радова се обавезује да предметне радове изврши најкасније до почетка купалишне сезоне у Аква парку Дољевац, најкасније до 15.06.2025.године.

 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

**Члан 6.**

 Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

 Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

 **Члан** **7.**

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,5% (0,5 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручиoц радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

**Члан 8.**

Извођач радова је дужан да приликом закључења уговора кориснику преда средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза и то једну бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице за испуњење уговорних обавеза је док траје уговорна обавеза.

Наручилац радова ће уновчити меницу уколико Извођач радова не испуњава уговорне обавезе које се односе на испуњење уговорних обавеза.

Уколико Извођач радова не достави меницу, Уговор ће се раскинути.

  **Члан 9.**

 Овај уговор се закључује на одређено време до почетка купалишне сезоне у Аква парку Дољевац, односно до 15.06.2025.године.

 Средства за реализацију овог уговора су предвиђена до износа процењене вредности набавке односно највише до износа средстава предвиђених за те намене финансијским планом Туристичке организације општине Дољевац за 2025. годину.

 **Члан 10.**

 На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о облигационим односима и важећи прописи за предметне радове као и остали позитивни законски прописи.

 **Члан 11.**

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за обе уговорне стране. Уговор се сматра закљученим, даном потписивања обе уговорне стране.

 Извођач радова: Наручилац радова:

 Туристичка организација општине Дољевац

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 директорка Тања Вученовић